Annuaire collaboratif de pages web

I) Présentation du Projet

a) Description du projet.

Le but de notre extension est de créer un annuaire collaboratif de sites d’information, où l’utilisateur pourra donner son avis sur les sites qu’il visite.

Cette annuaire sera divisé en deux parties, une interface intégrée directement au navigateur (extension), ainsi qu’un site web.

L’EXTENSION (dans un premier temps pour Mozilla Firefox, à déployer ensuite sur les autres navigateurs..) sera matérialisée par une vignette dans la barre des boutons du navigateur. Cette vignette répondra à un code couleur (rouge, orange, vert) pour indiquer en un seul coup d’œil à l’utilisateur la qualité du site qu’il visite. Ce code couleur est défini en fonction des moyennes des notes des utilisateurs sur le site.
Au clic sur la vignette, une petite fenêtre s’ouvre sous la vignette, qui contient :
- la catégorie d’informations données par le site (actualités, sports, international, people, …)
- la note moyenne des utilisateurs concernant la qualité du site
- la note moyenne des utilisateurs concernant la fiabilité du site
- un champ de commentaire
Les deux champs de note seront représentés par 5 étoiles (plus exactement 10 demi-étoiles). Lorsque l’utilisateur passe sa souris sur une barre d’étoile, celle-ci s’adapte dynamiquement et permet ainsi à l’utilisateur de donner sa note concernant le critère jugé.

LE SITE WEB permet :
- d’afficher les commentaires laissés par les autres utilisateurs
- d’afficher des statistiques concernant le site
- de remplir un formulaire détaillé concernant le site
- d’afficher et de rechercher les sites web présents dans la base de données du serveur

Afin de stocker les sites web, les avis et de faire des statistiques sur les interactions entre nos utilisateurs et les sites visités, nous devrons mettre en place une base de données et les requêtes adaptées à nos besoins.

b)Les acteurs du projet.

Maître d'Ouvrage : SAMIR Chafik
Email :

Maître d’œuvre & chef de projet : DELAIN Arthur

Equipe de développement :
BETHOULE Yohann
CARDOSO Alex
POINT Jonathan
PERROT Yannis

c) Finalité du projet

Le but de ce projet est de donner aux internautes ayant installé notre extension un outil leur permettant de juger rapidement, avec plusieurs degrés de précision disponibles, de la qualité et de la fiabilité des sites d’informations qu’ils visitent. Ce jugement ne sera pas absolu ni subjectif, mais la mise en commun des avis des autres utilisateurs de l’extension. Chacun pourra ainsi donner son avis (ici aussi avec plusieurs degrés de précision), et le jugement qui sera affiché sera le même pour tous à un instant T mais sera amené à évoluer dans le temps, car il s’agira de la moyenne de la totalité des avis donnés sur le site.

d) Outils de mis en place du projet

 soumettre des demandes, c'est à dire des modules à réaliser qui permettrons d'avancer sur le projet.

e) Estimation du budget

A minima, le budget en ressources humaines pour le projet serait découpé comme suit :
En comptant 6h de travail par semaine par personne (les heures du lundi matin et celle de suivi de projet), durée minimale de travail à fournir par semaine, et en nous rémunérant au SMIC horaire brut, on obtient les coûts suivants :
- Par personne par semaine : 9,76*6 = 58,56 €
- Par équipe par semaine : 58,56*5 = 292,8 €
- Par équipe par période de 7 semaines : 292,8 * 7 = 2049,6 €
- Par équipe pour la durée du projet : 2049,6 * 2 = 4099,5 €

f) Délais de réalisation

Deux soutenances sont prévues pour notre projet : la première le ,,, et la deuxième le …
Pour le …, nous devrons présenter une analyse complète de notre projet : dégagement de l’ensemble des fonctionnalités, design (maquettes+storyboard), diagrammes UML et modélisation de la base de données.
Le projet devra être fini pour le …. A cette date, le projet doit être entièrement réalisé et documenté, et si le déploiement n’a pas encore été effectué, il devra être possible. De plus, nous aurons à rendre un rapport de projet, reprenant la présentation du projet, mais aussi

e) Confidentialité

II) Cahier des charges fonctionnel

a)Déroulement des taches
-Lancer serveur.

b)Contraintes
-Problème
c)Qualité du produit
-Date : dans les temps ?
-Résultats :
-Budget : dépassé ? De combien ?